}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Rauque, Pablo Boisset y Bruce Angel |
| --- | --- |
| Rut | 20.938.975-4, |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | MAIPÚ |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Desarrollo de una página web interactiva para la vidriería de Hernán Rauque Alvarez. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Web Technologies, Database Management, User Experience, SCRUM Methodology, Sprint Planning and Management |
| Competencias | Web application development (Frontend and Backend), Database management, Use of agile methodologies like SCRUM, Sprint planning and execution. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Como equipo, hemos identificado una necesidad local que puede ser abordada mediante el desarrollo de una página web interactiva para una vidriería. El objetivo es mejorar la forma en que los clientes interactúan con la tienda, ofreciéndoles una plataforma digital en la que puedan ver un catálogo de productos como ventanas y espejos, y también realizar cotizaciones personalizadas. Los clientes podrán elegir entre productos predeterminados o personalizarlos según tamaño, color y material, y el precio se ajustará dinámicamente según las opciones seleccionadas. Esta solución mejora la experiencia del cliente, optimiza la eficiencia operativa de la tienda y amplía su alcance en el mercado. El proyecto impactará principalmente a los clientes residenciales y comerciales que necesitan productos de vidrio a medida, agilizando todo el proceso y proporcionando a la vidriería un servicio en línea más profesional y eficiente. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Nuestro equipo se encargará de desarrollar una plataforma web interactiva donde los usuarios puedan consultar productos predeterminados o personalizar sus opciones (tamaño, color, material, etc.). El sistema calculará el precio de manera dinámica y ajustada a las elecciones del usuario, permitiendo una cotización precisa e inmediata. Además, la página facilitará la gestión de pedidos, lo que optimiza la parte comercial de la vidriería. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto está alineado con varias competencias del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, como el desarrollo de soluciones software, la implementación de modelos de datos eficientes, la gestión de proyectos, y la implementación de buenas prácticas de programación y seguridad. A través del uso de SCRUM, garantizaremos que el proyecto se gestione de manera efectiva, con entregas frecuentes y mejorando el producto continuamente según las necesidades del cliente. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto refleja los intereses profesionales de nuestro equipo en el desarrollo de soluciones digitales innovadoras. Nos permitirá aplicar nuestras competencias en el diseño y desarrollo de sistemas web, trabajar con bases de datos y manejar proyectos utilizando metodologías ágiles. A medida que trabajemos en el proyecto, adquiriremos experiencia valiosa que será crucial para nuestro futuro profesional en el campo de la informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es completamente viable dentro del tiempo y los recursos disponibles. Utilizaremos tecnologías estándar y herramientas ágiles para garantizar que la plataforma se desarrolle de manera eficiente. La factibilidad también se ve respaldada por las competencias adquiridas a lo largo de la carrera, que nos permitirán abordar los distintos desafíos técnicos y organizativos del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una página web interactiva para la vidriería que permita a los usuarios personalizar productos, recibir cotizaciones en tiempo real y realizar pedidos de manera eficiente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Crear un catálogo interactivo con productos predeterminados y opciones de personalización. - Implementar un sistema dinámico de cotización que ajuste los precios en tiempo real según las opciones seleccionadas. - Aplicar la metodología SCRUM para gestionar el desarrollo del proyecto en ciclos iterativos. - Asegurar una experiencia de usuario fluida y accesible mediante el uso de tecnologías modernas y buenas prácticas en desarrollo web. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Como equipo decidimos trabajar con la metodología ágil SCRUM, porque nos da orden y flexibilidad al mismo tiempo. Dividiremos el proyecto en sprints de dos semanas, donde cada ciclo tendrá una etapa de planificación, desarrollo, revisión y retroalimentación con el cliente. Esto nos permitirá ir corrigiendo sobre la marcha y entregar un producto cada vez más completo. Para organizarnos usaremos Trello, creando un tablero simple con columnas de Por hacer, En progreso y Terminado. Así podremos ver de forma clara qué tareas tiene cada uno y cómo vamos avanzando en conjunto. Las tareas estarán repartidas según nuestras fortalezas: Felipe se enfocará en el backend y la lógica principal, Pablo en la base de datos y el sistema de cotizaciones dinámicas, y Bruce en la interfaz y la experiencia del usuario. De todas formas, todos estaremos presentes en aspectos clave como las pruebas y la comunicación con el cliente. Más que dividirnos, buscamos complementarnos para que el trabajo fluya y el proyecto tenga una base sólida desde el inicio.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| Avance | Mockups y prototipos de interfaz | Diseños iniciales del catálogo, página de personalización y flujo de navegación creados en Figma. | Permiten validar la experiencia de usuario y definir la estructura visual del sistema antes de programar. |
| Avance | Modelo de base de datos | Diagrama entidad–relación y scripts iniciales en MySQL. | Garantiza que la información esté bien organizada y lista para soportar las funcionalidades. |
| Avance y Final | Repositorio en GitHub | Control de versiones con commits, ramas y entregas de cada sprint. | Asegura trazabilidad de los cambios, fomenta trabajo colaborativo y respalda la evolución del proyecto. |
| Avance y Final | Documentación técnica | Documentos con arquitectura del sistema, guías de instalación y manual de despliegue. | Facilita la comprensión técnica y asegura que el sistema pueda mantenerse en el tiempo. |
| Final | Informe de pruebas de usabilidad | Reporte de pruebas con usuarios, incluyendo resultados, errores detectados y mejoras aplicadas. | Evidencia que el sistema cumple estándares de calidad, accesibilidad y experiencia de usuario. |
| Final | Documentación funcional | Manual de usuario y guías de uso para clientes y administradores. | Asegura que cualquier persona pueda operar la plataforma correctamente. |
| Final | Informe final del sistema | Documento con capturas, resultados, análisis de desempeño y aprendizajes del equipo. | Resume el trabajo desarrollado, certifica cumplimiento de objetivos y sirve como respaldo académico. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Web application development | Define website layout | Create a wireframe for the homepage and other key pages of the website. | Figma | 2 weeks | Felipe Rauque | Crucial for establishing the user interface. |
| Database management | Set up database structure | Create the structure to store product data and user customizations. | MySQL | 3 weeks | Pablo Boisset | Vital for correct data integration and customization. |
| SCRUM Methodology | Sprint 1 planning and execution | Plan and assign specific tasks for the first sprint. | Trello | 1 week | Bruce Angel | Ensures an organized and focused start for development. |
| Web application development | Develop basic functionality | Implement the basic website functionality (login, navigation). | Visual Studio, GitHub | 4 weeks | Felipe Rauque | Initial implementation to establish the project foundation. |
| Web application development | Develop customization system | Create the customization options for products (size, material, color, etc.). | JavaScript, CSS | 4 weeks | Pablo Boisset | Enables users to personalize products based on their preferences. |
| SCRUM Methodology | Sprint 2 planning and execution | Plan the second sprint to review progress and make adjustments. | Trello | 1 week | Bruce Angel | Allows iteration and adjustment based on lessons learned from the first sprint. |
| Database management | Integrate quotation system | Implement a system that adjusts prices dynamically based on selections. | MySQL | 3 weeks | Pablo Boisset | The quotation system is essential for user experience and accurate pricing. |
| Web application development | Usability testing | Conduct usability tests with real users to ensure accessibility. | Testing tools (Selenium) | 2 weeks | Felipe Rauque | Helps identify and solve design and functionality issues before launch. |
| SCRUM Methodology | Sprint 3 planning and execution | Plan the third sprint to make final adjustments and integrate feedback. | Trello | 1 week | Bruce Angel | Final iteration, incorporating feedback from users and the client. |
| Web application development | Final testing and adjustments | Conduct final tests, adjust design and functionality, and ensure readiness for launch. | Git | 2 weeks | Felipe Rauque | Final project phase to ensure everything is functional and client-ready. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definir diseño del sitio web | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configurar la estructura de la base de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y ejecución del Sprint 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar funcionalidades básicas |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar sistema de personalización |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y ejecución del Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y ejecución del Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y ejecución del Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas finales y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.